Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Meetings App tiene como objetivo desarrollar una plataforma profesional de videollamadas con traducción en tiempo real, subtítulos automáticos y generación de informes resumidos, orientada a mejorar la comunicación multilingüe en entornos empresariales. Durante el desarrollo del proyecto se han realizado diversas actividades clave distribuidas por fases: - Definición y documentación inicial: Se elaboraron documentos fundamentales como el Acta de Constitución, la Presentación Inicial, la Definición del Proyecto APT y el ERS, donde se establecieron los objetivos, requerimientos funcionales y no funcionales, el alcance del sistema y los roles del equipo. - Diseño y arquitectura: Se desarrolló el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), el Documento de Casos de Uso Extendido y los mockups en Figma, definiendo la estructura técnica del sistema, su modelo de datos, vistas, diagramas y la arquitectura en capas que guiará la implementación. - Planificación y gestión: Se confeccionaron la Matriz EDT, la Planilla de Requerimientos y la Carta Gantt, que organizan el trabajo, los tiempos y los costos del proyecto según la metodología del PMI. Hasta la fecha, se han cumplido los objetivos específicos de levantamiento de requerimientos, diseño arquitectónico, modelado de procesos, planificación técnica y documentación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma de videollamadas profesional que permita la comunicación multilingüe mediante traducción en tiempo real, subtítulos automáticos y generación de informes resumidos. Objetivos específicos: - Implementar la funcionalidad de traducción simultánea con subtitulado en tiempo real. - Desarrollar un módulo para generar informes automáticos de reuniones para usuarios suscriptores. - Integrar funcionalidades de videollamada y chat utilizando tecnologías como WebRTC y WebSocket. - Crear mantenedores para usuarios, perfiles, salas, idiomas, suscripciones y configuraciones del sistema. - Diseñar una base de datos estructurada y optimizada para gestionar la información del sistema. - Asegurar la seguridad y confidencialidad de los datos mediante autenticación, roles y cifrado. - Incorporar una pasarela de pago para la gestión de suscripciones. - Garantizar la compatibilidad multiplataforma y diseño responsivo en la interfaz de usuario. |
| Metodología | Se utilizará una metodología híbrida, combinando elementos de la gestión clásica (PMI) y prácticas ágiles, con el fin de estructurar las etapas del proyecto y adaptarse a los cambios durante su desarrollo. Desde el enfoque clásico, se seguirán fases secuenciales con entregables clave: acta de constitución, especificación de requisitos (ERS), diseño arquitectónico (DAS), desarrollo, pruebas y cierre. Cada fase contará con su propia planificación, responsables, herramientas y control de cambios. Desde el enfoque ágil, se trabajará en ciclos iterativos, priorizando funcionalidades críticas como la videollamada con subtítulos en tiempo real, integración de la API de traducción, y los módulos de usuario y suscripción. Se evaluarán avances semanales y se realizarán correcciones o mejoras progresivas. Las principales etapas del proyecto serán: - Definición y documentación inicial (acta, ERS, requerimientos, mockups) - Diseño de arquitectura de software y base de datos - Desarrollo iterativo de funcionalidades principales - Integración de servicios externos (traducción, pasarela de pago) - Ejecución de pruebas de calidad, seguridad y rendimiento - Entrega final, documentación y presentación del producto Y durante todo el proceso se aplicará una arquitectura en capas, con separación clara entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos, usando tecnologías como React, Django, WebSocket, WebRTC y servicios de Azure. |
| Evidencias de avance | Estas son las evidencias que mostraremos para nuestro proyecto APT, ya que representan de forma clara los avances más importantes y el cumplimiento de los objetivos planteados en las distintas fases del desarrollo Informe ERS DAS Caso de uso Extendido Definición APT Acta de constitucion En el desarrollo de los documentos de Meetings App, combinamos planificación formal con prácticas ágiles para trabajar de forma ordenada y flexible. Usamos herramientas como Microsoft Project, Figma y documentación técnica en formato IEEE para asegurar calidad en cada entrega. También nos apoyamos en material previo y en la inteligencia artificial, pero solo como guía y apoyo, manteniendo siempre el trabajo original del equipo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantar, analizar y priorizar requerimientos funcionales y no funcionales | Reunir y documentar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Notion, Google Docs, reuniones equipo | 2 horas | Todo el Equipo | Dificultad al identificar y clasificar requerimientos no funcionales. Se revisó material de apoyo y se validaron criterios de prioridad para coherencia en el documento final. | Completado | Se reformularon ciertos requerimientos para mejorar claridad y se unificó el formato siguiendo IEEE. |
| Diseñar arquitectura web segura, escalable y mantenible | Elaborar diagrama, definir componentes y flujos de datos | Draw.io, doc. técnica, Figma | 10 horas | Lucas Antil y Cristóbal Cona | El proceso demoró por cantidad de diagramas (secuencia, actividades, casos de uso, modelo relacional). Se depuraron tablas irrelevantes y se organizaron entidades principales. | Completado | Depuración de tablas, ajuste en diagramas de clases/componentes solo para elementos de negocio relevantes. |
| Desarrollar front-end y back-end, integrar APIs y servicios de terceros | Desarrollar landing, login, conexión a BD, UI, mensajería, perfiles, videollamadas, traducción, Azure | Azure Cloud, VS Code, Github, Docker | 2 semanas | Branco Molina, Joan Garcés, Cristóbal C. | Dificultades en conexión a BD por fallos de internet en Docker y en videollamadas entre usuarios distantes. | En Desarrollo | Se creó Menú Principal y se reagrupó el acceso a configuraciones dentro de este sitio. |
| Implementar página de videollamadas con integración WebRTC, UI y chat | Desarrollo e integración de componentes (VideoCallPage, WebRTC, participantes, controles, chat, header), hooks personalizados, tipos, estilos y documentación técnica | React, TypeScript, Vite, WebRTC, WebSockets, Lucide React, CSS Modules, documentación técnica | 1 semana | Joan Garcés | Se crearon e integraron 13 archivos nuevos (componentes, hooks, estilos y documentación), grid responsive, chat integrado, indicadores visuales y arquitectura lista para producción. | Completado | Arquitectura optimizada, documentación extensa, diseño visual profesional, preparado para ampliación (pantalla compartida y grabación). |
| Modelar e implementar base de datos y asegurar su integridad | Crear tablas, relaciones, modelo ER, conectar BD al proyecto, pruebas de seguridad | Supabase, DBeaver, Modelio | 2 días | Branco Molina | Ligera dificultad en desarrollo del modelo ER por mal funcionamiento de Supabase; se optó por DBeaver. Se crearon tablas adicionales para funcionalidades extra. | Completado | Incorporación de tablas adicionales necesarias para nuevas funcionalidades (ej. conexiones). |
| Automatizar pruebas y aplicar criterios de calidad y usabilidad | (Pendiente de determinar actividades) |  |  |  |  | No iniciado |  |
| Gestionar ciclo de vida del proyecto con planificación, control de cambios y documentación | (Es para la tercera entrega) |  |  |  |  | (Es para tercera entrega) |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo (RESPONDER DE MANERA GRUPAL)

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Dificultado: - Integración de Supabase en Docker (Docker no permite la conexión a internet necesaria para Supabase). - Matriz EDT - Documento de Arquitectura DAS (específicamente: Los diagramas de secuencias y de actividades) - Implementación de sistema de invitaciones (requirió enfoques diferentes, cambiando el sistema de enlaces de invitación URL por códigos). - Se presentaron fallos de sincronización en llamadas. - Muestreo en tiempo real de la actualización de los mensajes nuevos (existía delay y se tenía que reiniciar la página para ver nuevos mensajes). Facilitado: - Implementación de Login y Register (utilizamos la interfaz Authentication de Supabase). - Desarrollo de la interfaz de mensajes en servidores privados. - Desarrollo inicial de la Landing Page. - Acta de constitución - Matriz ERS - Planilla de Requerimientos

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ha ajustado la interfaz de ajustes para ahora pertenecer al “Menú Principal” de la aplicación Meetings, teniendo una interfaz basada en tabs sin bloquear la interfaz inicial en lugar de crear un botón que abra un menú en pantalla completa.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: NO Iniciadas: - Pruebas de Calidad - Testings Retrasadas: - No se encuentra nada retrasado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.